## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍(2차)
2012182017
신영준

## Slide 2: 목차
1.게임 컨셉
2.개발 범위
3.개발 진행상황
4.커밋 통계
5.자체평가

## Slide 3: 게임 컨셉
던전소울즈+아이작
각종 몬스터와 보스를 쓰러뜨리고 던전을 클리어 해라!

## Slide 4: 개발 범위
내용 | 범위
캐릭터 조작 | 키보드이동과 마우스로 공격방향 결정 및 공격.
맵 | 7개 이상 맵 구현.
난이도 | 난이도3단계에 따라 적군 체력/공격력 증가
캐릭터 기술 | 1,2,3키를 이용하여 스킬 사용(중간보스 처치 시 획득)
보스 | 최종보스 1,중간보스2마리 구현.
사운드 | 배경음악, 보스 스테이지음악, 메인,클리어음악 구현.
애니메이션 | 캐릭터이동,공격,적군(몬스터,보스)공격 및 이동 구현

## Slide 5: 개발 상황
1주차 | 리소스 수집 및 메인화면 구현 | 리소스 수집과 좌표지정,메인 화면 난이도 선택 구현.
완성도 | 100% | 
2주차 | 맵 구현 | 일반 맵 과 보스 맵 구현,장애물 및 위치 지정.
완성도 | 80% | 보스 맵 미완성.
3주차 | 플레이어 조작 구현 | 방향키를 이용하여 이동,키보드 또는 마우스를 이용한 공격 및 스킬사용 구현.
완성도 | 80% | 스킬사용 미완성.
4주차 | 적군 | 각 맵마다 일반 몬스터 생성, 몬스터 처치시 맵 이동가능. 중간보스 3마리와 최종보스 몬스터 구현.
5주차 | 중간 점검 및 오브젝트 상호작용 | 1~4주차에서 부족한 점을 보완. 맵 이동및 충돌체크 실험.
6주차 | UI추가 | 플레이어 체력,마나게이지 생성. 적군 체력표시 현재 위치 및 지도, 스킬창 표시
7주차 | 애니메이션 및 사운드 | 플레이어 이동,공격 적군(일반몬스터,보스)이동,공격 맵관련 애니메이션 추가
8주차 | 게임 시작과 끝 처리 | 게임 시작화면과 엔딩화면,게임순서 처리
9주차 | 아군과 적군 밸런스 점검 | 플레이어 및 적군 밸런스 최종점검,및 보완
10주차 | 마무리 | 최종 점검 및 릴리즈

## Slide 6: 커밋통계

## Slide 7: 자체 평가
평가항목 | 평가 (A:매우잘함,B:잘함,C:보통,D:못함,E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | B
계획 대비 일정은 잘 지켰는가? | C
게임 프로타입은 실행이 잘 되는가? | B
동영상의 화면과 소리 상태는 양호한가? | B

## Slide 8: 감사합니다.